แผนการทดสอบระบบและกรณีทดสอบแบบละเอียด (Comprehensive Test Plan & Test Cases)

ระบบลงทะเบียนขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัย | บมจ. วิริยะประกันภัย

ชื่อระบบ/โครงการ: ระบบลงทะเบียนตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัย (Viriyah Registration System)

เวอร์ชันระบบ: 1.0.0 (ครอบคลุมทั้งเวอร์ชัน PHP Web Form และ .NET Core Architecture)

ประเภทการทดสอบ: Functional Testing, Data Validation, Security & Integrity, Integration Testing

สภาพแวดล้อมที่ใช้ทดสอบ: Localhost (Apache Port 80 / PHP Server Port 8000), MySQL Database (thaiairp_iptc)

วันที่จัดทำเอกสาร: 17 กันยายน 2569

1. บทนำและวัตถุประสงค์ (Introduction & Objectives)

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดกรอบการทำงาน ขั้นตอน และกรณีทดสอบ (Test Cases) สำหรับการตรวจสอบคุณภาพของ 'ระบบลงทะเบียนขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย' ของ บมจ. วิริยะประกันภัย เพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีคุณสมบัติดังนี้:

1. ความถูกต้องตามเงื่อนไขธุรกิจ (Functional Accuracy): ทำงานได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามกระบวนการทางธุรกิจ (Business Workflow) ตั้งแต่การคัดกรอง ยินยอมเงื่อนไข จนถึงการยืนยันและออกรหัสลงทะเบียน

2. ความแม่นยำของข้อมูล (Data Validation): มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนำเข้า (Data Validation Rules) เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักตามสูตร Checksum ทางการ, วันหมดอายุบัตร, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์ และความสัมพันธ์ของหลักสูตร

3. ความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของฐานข้อมูล (Security & Integrity): ป้องกันการบันทึกข้อมูลผิดพลาด การลงทะเบียนซ้ำซ้อน (Duplicate Entry) ป้องกันช่องโหว่ SQL Injection / XSS และรองรับตัวอักษรภาษาไทย (UTF-8 / utf8mb4) ครบถ้วน

4. การเชื่อมต่อระบบ (System Integration): สามารถเชื่อมโยงและซิงค์ข้อมูลระหว่าง MySQL และ SQL Server ขององค์กรได้อย่างแม่นยำไร้รอยต่อ

2. ขอบเขตและกลยุทธ์การทดสอบ (Scope & Testing Strategy)

ครอบคลุมการทดสอบทั้ง End-to-End ตั้งแต่ผู้ใช้งานทั่วไป (Frontend User) จนถึงเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (Admin/Data Management):

• ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UI/UX Testing): ทดสอบการนำทางระหว่างขั้นตอน (Step 1 ถึง Step 7), การแสดงผลแบบ Responsive บนอุปกรณ์ต่างๆ, Dropdown จังหวัด-อำเภอ-ตำบล และการ Preview ไฟล์

• การประมวลผลหลังบ้าน (Backend API Testing): ทดสอบการเรียกใช้งาน save_tab2.php ถึง save_tab6.php, submit_register.php และ api_locations.php

• ความสมบูรณ์ของฐานข้อมูล (Database Integrity): ทดสอบความถูกต้องของตาราง register, register_history, mst_renew_basic, mst_renew_other, mst_renew_pillars, mst_renew_dates

• การบริหารจัดการข้อมูล (Admin & Export): ทดสอบการค้นหารายการ (enquiry.corse.php) และการส่งออกข้อมูล Excel (export_data.php)

3. ระดับความสำคัญและเกณฑ์การประเมิน (Priority & Sign-off Criteria)

• P1 (Critical): ข้อผิดพลาดระดับวิกฤต กระทบต่อความปลอดภัย โครงสร้างฐานข้อมูล หรือไม่สามารถลงทะเบียนได้ (ต้องผ่าน 100% จึงจะขึ้น Production ได้)

• P2 (High): ข้อผิดพลาดด้าน Business Logic หลัก เช่น การคำนวณชั่วโมงอบรมไม่ตรง หรือการเลือกหลักสูตรผิดประเภท (ต้องผ่าน 100%)

• P3 (Medium): ข้อผิดพลาดด้านการแสดงผล ข้อความแจ้งเตือน หรือพฤติกรรมที่ไม่ราบรื่นของหน้าจอ (ต้องได้รับการแก้ไขอย่างน้อย 95%)

• P4 (Low): ข้อผิดพลาดเล็กน้อย เช่น ข้อความสะกดผิด หรือการจัดตำแหน่งเล็กน้อย

4. รายการกรณีทดสอบโดยละเอียด (Detailed Test Cases)

หมวดที่ 1: ระบบควบคุมการเปิด-ปิดระบบ (System Availability & Schedule)

| Test ID | รายละเอียดการทดสอบ | ขั้นตอนและข้อมูลนำเข้า | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ระดับ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SYS-01 | ตรวจสอบกรณีปิดระบบถาวร (Offline Mode) | ตั้งค่า SYSTEM_IS_ONLINE = false ใน appconfig.php แล้วเข้า URL index.php | ระบบ Redirect ไปหน้า closed.php ทันที พร้อมแสดงข้อความระบบปิดให้บริการ | P1 (Critical) |
| SYS-02 | ตรวจสอบช่วงเวลาก่อนเปิดรับสมัคร (Before Open) | เข้าใช้งานก่อนเวลาเริ่มต้นที่ระบุใน SYSTEM_OPEN_PERIODS | ระบบ Redirect ไปหน้า closed.php และระบุวันเวลาที่จะเปิดรับสมัคร | P1 (Critical) |
| SYS-03 | ตรวจสอบช่วงเวลาระหว่างเปิดรับสมัคร (Within Open Period) | เข้าใช้งานในช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครตาม Config | สามารถเข้าสู่หน้า index.php และกรอกแบบฟอร์มได้ตามปกติ | P1 (Critical) |
| SYS-04 | ตรวจสอบช่วงเวลาหลังปิดรับสมัคร (After Close Period) | เข้าใช้งานหลังจากเวลาสิ้นสุดที่ระบุใน Config | ระบบ Redirect ไปหน้า closed.php แจ้งว่าสิ้นสุดช่วงเวลารับสมัครแล้ว | P1 (Critical) |

หมวดที่ 2: ขั้นตอนที่ 1 - เงื่อนไขและ PDPA (Consent & Step 1)

| Test ID | รายละเอียดการทดสอบ | ขั้นตอนและข้อมูลนำเข้า | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ระดับ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PDP-01 | กดปุ่มถัดไปโดยไม่กดยินยอมข้อตกลง | ไม่ทำเครื่องหมายในช่องยินยอม PDPA แล้วคลิกปุ่ม 'ถัดไป' | ระบบไม่อนุญาตให้ไปขั้นตอนถัดไป และแสดง Alert เตือนให้กดยินยอม | P2 (High) |
| PDP-02 | กดยินยอมข้อตกลงและ PDPA ครบถ้วน | ติ๊กเลือก 'ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอม' แล้วคลิก 'ถัดไป' | ระบบเปิดแท็บถัดไป (ข้อมูลส่วนบุคคล) พร้อมส่งสถานะ consent = 'รับทราบ' | P2 (High) |

หมวดที่ 3: ขั้นตอนที่ 2 - ข้อมูลส่วนบุคคลและการตรวจสอบ (Personal Info Validation - Step 2)

| Test ID | รายละเอียดการทดสอบ | ขั้นตอนและข้อมูลนำเข้า | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ระดับ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PER-01 | ตรวจสอบเลขบัตรประชาชนว่างหรือสั้นกว่า 13 หลัก | กรอกเลข '1234567890' (10 หลัก) | แสดง Error: 'เลขบัตรประชาชนต้องเป็นตัวเลข 13 หลัก' | P1 (Critical) |
| PER-02 | ตรวจสอบเลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้องตามสูตร Checksum | กรอกเลข '1111111111111' (Mod 11 ผิด) | แสดง Error: 'เลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้องตามรูปแบบราชการ' | P1 (Critical) |
| PER-03 | ตรวจสอบเลขบัตรประชาชนถูกต้องตามมาตรฐานราชการ | กรอกเลขบัตรประชาชนที่มี Checksum ถูกต้อง | ผ่านการตรวจสอบ ไม่มี Error และอนุญาตให้ไปต่อ | P1 (Critical) |
| PER-04 | ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์มือถือ | กรอกเบอร์โทรไม่ครบ 10 หลัก หรือมีตัวอักษร | แสดง Error: 'หมายเลขโทรศัพท์ต้องมี 10 หลัก' | P2 (High) |
| PER-05 | ตรวจสอบรูปแบบอีเมล (Email Validation) | กรอก 'user@' หรือ 'test.com' | แสดง Error: 'อีเมลไม่ถูกต้อง' | P2 (High) |
| PER-06 | ตรวจสอบวันหมดอายุบัตรประชาชน (Expiry Date) | เลือกวันหมดอายุบัตรที่เป็นอดีต หรือวันปัจจุบัน | แสดง Error: 'วันหมดอายุบัตรประชาชน ต้องมากกว่าวันที่ปัจจุบันเท่านั้น' | P2 (High) |
| PER-07 | ทดสอบการเชื่อมโยง ที่อยู่ (จังหวัด -> อำเภอ -> ตำบล) | เลือก จังหวัดกรุงเทพฯ -> เขตพญาไท -> แขวงสามเสนใน | Dropdown โหลดข้อมูลสัมพันธ์ถูกต้อง และ Auto-fill รหัสไปรษณีย์อัตโนมัติ | P2 (High) |
| PER-08 | ทดสอบคัดลอกที่อยู่ปัจจุบันตามบัตรประชาชน | ติ๊กเลือก 'ใช้ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ตามบัตรประชาชน' | ระบบคัดลอกข้อมูลที่อยู่ เลขที่ ซอย ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ครบถ้วน | P3 (Medium) |

หมวดที่ 4: ขั้นตอนที่ 3 & 4 - การศึกษา การทำงาน และใบอนุญาต (Education & License - Step 3 & 4)

| Test ID | รายละเอียดการทดสอบ | ขั้นตอนและข้อมูลนำเข้า | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ระดับ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LIC-01 | บันทึกระดับการศึกษาและสถาบัน | เลือกระดับการศึกษา 'ปริญญาตรี' ระบุสาขาวิชาและสถาบัน | บันทึกลง Session/DB ได้ถูกต้อง ครบถ้วน | P3 (Medium) |
| LIC-02 | เลือกประเภทผู้สมัคร (ตัวแทน vs นายหน้า) | เลือก Radio 'ตัวแทนประกันวินาศภัย' หรือ 'นายหน้าประกันวินาศภัย' | ระบบกรองรายการหลักสูตรในขั้นตอนที่ 5 ให้ตรงตามประเภทที่เลือกอย่างถูกต้อง | P1 (Critical) |
| LIC-03 | กรณีขอต่ออายุ: ตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาตเดิม | กรอกเลขที่ใบอนุญาตเดิม และวันหมดอายุของใบอนุญาตเดิม | บันทึกข้อมูลใบอนุญาตเดิมได้สมบูรณ์และถูกต้อง | P2 (High) |
| LIC-04 | ตรวจสอบเงื่อนไขขอยกเว้นการอบรม | ติ๊กเลือก 'ขอยกเว้นการอบรมตามเกณฑ์ คปภ.' พร้อมระบุเหตุผล | ระบบอนุญาตให้ข้ามการเลือกหลักสูตรในขั้นตอนที่ 5 ตามระเบียบข้อบังคับ | P2 (High) |

หมวดที่ 5: ขั้นตอนที่ 5 - การเลือกหลักสูตรและรอบการอบรม (Course Selection - Step 5)

| Test ID | รายละเอียดการทดสอบ | ขั้นตอนและข้อมูลนำเข้า | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ระดับ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRS-01 | แสดงหลักสูตรตรงตามประเภทตัวแทน/นายหน้า | สลับประเภทระหว่าง ตัวแทน กับ นายหน้า | หลักสูตรใน mst_renew_basic โหลดตรงตาม agent_type | P1 (Critical) |
| CRS-02 | เลือกหลักสูตรปกติ (ขอรับใหม่, ขอต่อ 1, 2, 3) | เลือกหลักสูตรขอต่ออายุครั้งที่ 1 | แสดงรอบวันที่จัดอบรมตาม Master Data (mst_renew_dates) ถูกต้อง | P1 (Critical) |
| CRS-03 | เลือกหลักสูตรต่ออายุครั้งที่ 4 เป็นต้นไป (Complex Course) | เลือกหลักสูตรขอต่ออายุครั้งที่ 4 เป็นต้นไป | แสดงตารางแยกตามหมวด/เสาหลัก (Pillars 1-4) และรายวิชาพร้อมรอบวัน | P1 (Critical) |
| CRS-04 | ตรวจสอบการเลือกวิชาและนับจำนวนชั่วโมง | เลือกวิชาในแต่ละหมวดให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด (เช่น 50 ชม.) | ระบบคำนวณชั่วโมงรวมถูกต้อง และไม่อนุญาตให้ไปต่อหากชั่วโมงไม่ครบ | P1 (Critical) |
| CRS-05 | ป้องกันการเลือกรอบวันอบรมที่วันเวลาทับซ้อนกัน | เลือก 2 วิชาที่มีวันและเวลาจัดอบรมตรงกัน | แสดง Error: 'ไม่สามารถเลือกวิชาที่จัดอบรมในวันและเวลาเดียวกันได้' | P2 (High) |

หมวดที่ 6: ขั้นตอนที่ 6 - การแนบเอกสารหลักฐาน (File Upload - Step 6)

| Test ID | รายละเอียดการทดสอบ | ขั้นตอนและข้อมูลนำเข้า | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ระดับ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UPL-01 | ตรวจสอบการอัปโหลดไฟล์ต้องห้าม/อันตราย | ทดลองอัปโหลดไฟล์นามสกุล .exe, .php, .bat, .sh | ระบบปฏิเสธทันที แสดง Error: 'รองรับเฉพาะไฟล์รูปภาพ (JPG, PNG) หรือ PDF เท่านั้น' | P1 (Critical) |
| UPL-02 | ตรวจสอบขนาดไฟล์เกินขีดจำกัด (Max Size) | อัปโหลดไฟล์ที่มีขนาดมากกว่า 5MB | ระบบปฏิเสธและแจ้งเตือน: 'ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 5MB' | P2 (High) |
| UPL-03 | อัปโหลดไฟล์ที่ถูกต้องและตรวจสอบ Preview | อัปโหลดไฟล์ .jpg ขนาด 1.5MB สำหรับรูปถ่ายหน้าตรง | อัปโหลดสำเร็จ แสดงภาพตัวอย่าง (Thumbnail Preview) ได้ชัดเจน | P2 (High) |
| UPL-04 | ตรวจสอบการแนบเอกสารบังคับ (Mandatory Files) | ไม่อัปโหลดสำเนาบัตรประชาชน แล้วกดส่งข้อมูล | ระบบไม่อนุญาตให้ผ่าน แจ้งเตือนให้แนบเอกสารบังคับให้ครบถ้วน | P1 (Critical) |

หมวดที่ 7: การยืนยันและบันทึกฐานข้อมูล (Submission & Database Integrity)

| Test ID | รายละเอียดการทดสอบ | ขั้นตอนและข้อมูลนำเข้า | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ระดับ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUB-01 | ทดสอบการลงทะเบียนสำเร็จ (Happy Path) | กรอกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องทุกขั้นตอน แนบไฟล์ครบ แล้วกดยืนยัน | 1. บันทึกข้อมูลลงตาราง register หรือ register_uat 2. บันทึกประวัติลง register_history 3. แสดงหน้ารหัสอ้างอิงการสมัคร | P1 (Critical) |
| SUB-02 | ป้องกันการลงทะเบียนซ้ำซ้อน (Duplicate Entry) | ใช้เลขบัตรประชาชนเดิมที่สมัครหลักสูตรเดียวกันในรอบที่เปิดอยู่มาสมัครซ้ำ | ระบบแจ้งเตือน: 'ท่านได้ทำการลงทะเบียนในหลักสูตรนี้เรียบร้อยแล้ว' | P1 (Critical) |
| SUB-03 | ทดสอบการบันทึกภาษาไทยและวรรณยุกต์ (Encoding) | กรอกชื่อ-ที่อยู่ภาษาไทยที่มีสระบน-ล่างและวรรณยุกต์ | บันทึกและแสดงผลภาษาไทยถูกต้องสมบูรณ์ ไม่มีปัญหาตัวอักษรต่างดาว (Mojibake) | P1 (Critical) |
| SUB-04 | ทดสอบความปลอดภัย SQL Injection & XSS | กรอก ' OR '1'='1 หรือ <script>alert('xss')</script> ในช่องข้อความ | ระบบทำการ Sanitize / Parameterize ปลอดภัย ไม่เกิดข้อผิดพลาดด้านความปลอดภัย | P1 (Critical) |

หมวดที่ 8: ฝั่งผู้ดูแลระบบและการเชื่อมโยงข้อมูล (Admin, Export & Sync)

| Test ID | รายละเอียดการทดสอบ | ขั้นตอนและข้อมูลนำเข้า | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ระดับ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADM-01 | สืบค้นข้อมูลผู้ลงทะเบียน (enquiry.corse.php) | ค้นหาด้วย เลขบัตรประชาชน, ชื่อ-สกุล หรือวันที่ลงทะเบียน | แสดงผลรายการลงทะเบียนตรงตามเงื่อนไขที่ค้นหาได้อย่างรวดเร็ว | P2 (High) |
| ADM-02 | ส่งออกรายงาน Excel (export_data.php) | กดปุ่ม Export Excel ตามหลักสูตรและช่วงวันที่ | ดาวน์โหลดไฟล์ .xlsx / .csv ที่มีข้อมูลครบทุกฟิลด์ ภาษาไทยอ่านได้ถูกต้อง | P2 (High) |
| ADM-03 | ทดสอบการซิงค์ข้อมูลไปยัง SQL Server (sync_to_sqlserver.py) | รันคำสั่งซิงค์ข้อมูลจาก MySQL ไปยังตารางปลายทางใน SQL Server | ข้อมูลถูกส่งต่อครบถ้วน Schema ตรงกัน และมี Log บันทึกผลการทำงานสำเร็จ | P2 (High) |

5. สรุปผลและการลงนามอนุมัติ (Test Execution Summary & Sign-off)

ตารางสรุปผลการทดสอบและการลงนามส่งมอบงานระหว่างทีมพัฒนา (Development Team) และทีมประกันคุณภาพ/ผู้ใช้งาน (QA & User Acceptance):

| หมวดการทดสอบ | จำนวนเคสทั้งหมด | ผ่าน (Pass) | ไม่ผ่าน (Fail) | สถานะการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. การเปิด-ปิดระบบ (System Schedule) | 4 | - | - | รอดำเนินการ (Pending) |
| 2. ข้อตกลง PDPA (Consent) | 2 | - | - | รอดำเนินการ (Pending) |
| 3. ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Info) | 8 | - | - | รอดำเนินการ (Pending) |
| 4. ข้อมูลการศึกษา/ใบอนุญาต (License) | 4 | - | - | รอดำเนินการ (Pending) |
| 5. การเลือกหลักสูตร (Course Selection) | 5 | - | - | รอดำเนินการ (Pending) |
| 6. การแนบไฟล์หลักฐาน (File Upload) | 4 | - | - | รอดำเนินการ (Pending) |
| 7. การบันทึกข้อมูล (Submission & DB) | 4 | - | - | รอดำเนินการ (Pending) |
| 8. ระบบผู้ดูแล/ซิงค์ข้อมูล (Admin & Sync) | 3 | - | - | รอดำเนินการ (Pending) |
| รวมทั้งสิ้น (Total) | 34 | - | - | พร้อมสำหรับการทดสอบ |

ผู้รับผิดชอบการทดสอบ: ลงชื่อผู้ทดสอบ (QA / Tester): _____________________________ วันที่: ____ / ____ / ________

ผู้อนุมัติผลการทดสอบ: ลงชื่อผู้อนุมัติ (Project Manager / Business Owner): _____________________________ วันที่: ____ / ____ / ________